Załącznik B do SIWZ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Formularz cenowy  UWAGA OGÓLNA I: wszystkie wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wytworzone w ramach I Etapu muszą zostać utrzymane w wersjach Systemów dostarczonych w ramach II, III, IV i V Etapu, chyba że nastąpi ich modyfikacja na podstawie zmiany zatwierdzonej przez Zamawiającego (na podstawie Wniosku Zmiany) lub w wyniku wniosków po eksploatacji pilota.  UWAGA OGÓLNA II: jeżeli w wyniku dostawy jakiegokolwiek produktu następuje zmiana modelu architektury, Wykonawca ma obowiązek dostarczenia w ramach realizowanej dostawy zaktualizowanego modelu w formacie umożliwiającym jego analizę w Enterprise Architect (EA).  UWAGA OGÓLNA III: dokumentacja dostarczana po dostawie prototypu, a przed dostawą wersji pilotażowej, ma uwzględniać zmiany wytwarzanych funkcjonalności, a w pozostałym zakresie obejmować funkcjonalności dotychczasowe.  UWAGA OGÓLNA IV: wskazane w niniejszym załączniku terminy uruchomienia wersji pilotażowej Systemu dotyczą pilotażu prowadzonego w środowisku produkcyjnym. Pilotaż w środowisku testowym ma być realizowany w sposób określony w Załączniku 1 do Umowy oraz zgodnie z określonymi w załączniku 1 zasadami dot. przyrostowej metody realizacji przedsięwzięcia. Terminy uruchomienia pilotaży testowych mają zostać określone w Planie Umowy, a ich terminy muszą uwzględniać potrzeby związane z prowadzeniem badań satysfakcji Użytkowników.  UWAGA OGÓLNA V: po pilotażach testowych i produkcyjnych, w trakcie których prowadzone będą badania satysfakcji Użytkowników, Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i dostarczenia dokumentu „Wyniki badania satysfakcji klientów” o którym mowa w Załączniku 1 do Umowy oraz w Załączniku nr 4 do Umowy. Terminy mają być uzgodnione z Zamawiającym i określone w Planie Umowy. Dokumenty będą podlegać odbiorom w sposób analogiczny, jak w przypadku innych produktów stanowiących dokumentację. | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Lp.** | **Nazwa zadania w etapie** | **Produkty/ Usługi** | **Zakres wymagań** | **Cena brutto (zł)** | | 1 | **Etap nr I Umowy (analiza i wytworzenie oprogramowania dla komponentu RPS) – planowana płatność 7 miesięcy od daty zawarcia Umowy - planowany termin podpisania Umowy 31.08.2018** | | | | | 2 | Zadanie 1 | Dostarczony Plan Umowy | Szczegółowy harmonogram i zasady realizacji przedmiotu Umowy, zawartość i wymagania określone w Załączniku nr 2 do Umowy |  | | 3 | Zadanie 2 | Dostarczona dokumentacja zarządcza | Określony w Załączniku nr 4 do Umowy |  | | 4 | Zadanie 3 | Dostarczony wstępny Projekt graficzny interfejsu użytkowników Systemu RPS | Określony w Załączniku 4 i w załączniku nr 1 do Umowy |  | | 5 | Zadanie 4 | Dostawa i udostępnienie Prototypu Systemu RPS w zakresie obsługi monitorowania realizacji procedury specjalnej jako pierwszego przyrostu funkcjonalności Systemu, na środowisku Wykonawcy. | Prototyp Systemu RPS wraz z modelem architektury w formacie umożliwiającym analizę modelu w EA zawirające dane określone w Zał.1 do Umowy pkt 2.8.1 pkt 2 zadanie nr 2 zgodnie z zatwierdzonym podziałem na przyrosty. |  | | 6 | Zadanie 5 | Dostarczony Projekt Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu RPS | Opracowanie Projektu Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu RPS |  | | 7 | Zadanie 6 | Opracowanie i dostawa dokumentu Specyfikacja Procesów Biznesowych Systemu RPS | Określony w Załączniku nr 4 do Umowy |  | | 8 | Zadanie 7 | Opracowanie i dostawa dokumentu Specyfikacja Wymagań Systemu RPS | Określony w Załączniku nr 4 do Umowy |  | | 9 | Zadanie 8 | Opracowanie i dostawa dokumentu Mapa Wymagań Systemu RPS | Określony w Załączniku nr 4 do Umowy |  | | 10 | Zadanie 9 | Opracowanie i dostawa dokumentu Model Danych Systemu RPS | Określony w Załączniku nr 4 do Umowy |  | | 11 | Zadanie 10 | Opracowanie i dostawa dokumentu Projekt realizacji systemu informatycznego Systemu RPS | Określony w Załączniku nr 4 do Umowy |  | | 12 | Zadanie 11 | Opracowanie i dostawa dokumentu Projekt Interfejsu Użytkownika Systemu RPS | Określony w Załączniku nr 4 do Umowy |  | | 13 | Zadanie 12 | Opracowanie i dostawa dokumentu Plan Integracji Systemu RPS | Określony w Załączniku nr 4 do Umowy |  | | 14 | Zadanie 13 | Opracowanie i dostawa dokumentu Plan Wdrożenia Systemu RPS | Określony w Załączniku nr 4 do Umowy |  | | 15 | Zadanie 14 | Opracowanie i dostawa dokumentu Dokumentacja Architektury Systemu RPS | Określony w Załączniku nr 4 do Umowy |  | | 16 | Zadanie 15 | Opracowanie i dostawa dokumentu Specyfikacja Techniczna XML Systemu RPS | Określony w Załączniku nr 4 do Umowy |  | | 17 | Zadanie 16 | Dostarczona skonsolidowana wersja dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej | Określony w Załączniku nr 4 do Umowy - tab. Nr 1 "II System RPS" z wyłączeniem pozycji 13, 14, 15. |  | | 18 | **Razem cena za Etap nr I** | | | | | 19 | **Etap nr II Umowy (pilotaż na środowisku testowym) – planowana płatność 17 miesięcy od daty zawarcia Umowy** | | | | | 20 | Zadanie 17 | Dostawa i udostępnienie Prototypu Systemu RPS w zakresie obsługi Kwitu Rozliczenia jako drugiego przyrostu funkcjonalności Systemu, na środowisku Wykonawcy | Prototyp Systemu RPS wraz z modelem architektury w formacie umożliwiającym analizę modelu w EA zawierające dane określone w Zał.1 do Umowy pkt 2.8.1 pkt 1 - Proces obsługi elektronicznego Kwitu Rozliczenia (przypadek standardowy), zgodnie z zatwierdzonym podziałem na przyrosty. |  | | 21 | Zadanie 18 | Zrealizowane wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne Systemu RPS | Określony w załączniku nr 1 do Umowy |  | | 22 | Zadanie 19 | Dostarczony, zainstalowany, skonfigurowany i przetestowany interfejs komunikacji z PDR | Określony w załączniku nr 1 do Umowy |  | | 23 | Zadanie 20 | Dostarczony, zainstalowany, skonfigurowany i przetestowany interfejs komunikacji z AIS | Określony w załączniku nr 1 do Umowy |  | | 24 | Zadanie 21 | Dostarczony, zainstalowany, skonfigurowany i przetestowany interfejs komunikacji z AES | Określony w załączniku nr 1 do Umowy |  | | 25 | Zadanie 22 | Dostarczony, zainstalowany, skonfigurowany i przetestowany interfejs komunikacji z SZPROT | Określony w załączniku nr 1 do Umowy |  | | 26 | Zadanie 23 | Dostarczony, zainstalowany, skonfigurowany komponent komunikacyjny | Określony w załączniku nr 1 do Umowy |  | | 27 | Zadanie 24 | Aktualizacja dokumentacji Systemu RPS | W zakresie obejmującym produkty dostarczone w ramach Etapu I-II Umowy |  | | 28 | Zadanie 25 | Podręcznik Administratora Systemu RPS (zawierający wyodrębnione, oddzielne części dokumentu, przeznaczone dla administratora technicznego oraz administratora merytorycznego) | Określony w Załączniku nr 4 do Umowy |  | | 29 | Zadanie 26 | Podręcznik Użytkownika Systemu RPS | Określony w Załączniku nr 4 do Umowy |  | | 30 | Zadanie 27 | Przeprowadzenie szkoleń dla trenerów systemu RPS | Określony w załączniku nr 5 do Umowy |  | | 31 | Zadanie 28 | Dostawa licencji na komponenty w zakresie środowiska testowego platformy programowej Systemu RPS | W zakresie niezbędnym do realizacji wszystkich funkcjonalności Systemu w ilości niezbędnej do realizacji jego funkcjonalności, obejmujących prawo do instalacji poprawek i nowszych wersji oprogramowania |  | | 32 | Zadanie 29 | Dostarczony, zainstalowany, skonfigurowany System RPS na środowisku testowym (w tym dostawa i implementacja portletu na Portalu SEAP) | Dostarczona, zainstalowana, skonfigurowana Kompleksowa wersja Platformy programowej dla środowiska przeznaczonego do prowadzenia pilotażu testowego obejmująca funkcjonalności realizowane w ramach etapu I i II Umowy oraz ewentualne modyfikacje i zmiany wynikające z Raportu przeglądu prototypu. Zadanie nie podlega wycenie a koszty jego realizacji powinny zostać ujęte w ramach zadań związanych z realizacją funkcjonalności dla Etapu II Umowy - Zadania 18 - 28 |  | | 33 | Zadanie 30 | Dostarczona skonsolidowana zaktualizowana/nowa wersja dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej | Określony w Załączniku nr 4 do Umowy z wyłączeniem pozycji 15 |  | | 34 | Zadanie 31 | Dostarczona skonsolidowana wersja oprogramowania Systemu RPS | Określony w Umowie |  | | 35 | **Razem cena za Etap nr II** | | | | | 36 | **Etap nr III Umowy (pilotaż na środowisku produkcyjnym) – planowana płatność 23 miesiące od daty zawarcia Umowy** | | | | | 37 | Zadanie 32 | Szkolenia ze składników Systemu typu COTS i FOSS | Określony w załączniku nr 5 do Umowy |  | | 38 | Zadanie 33 | Aktualizacja dokumentacji Systemu RPS | W zakresie obejmującym produkty dostarczone w ramach Etapu I-III Umowy |  | | 39 | Zadanie 34 | Dokumentacja Bezpieczeństwa Systemu RPS | Określony w Załączniku nr 4 do Umowy |  | | 40 | Zadanie 35 | Dostawa licencji na komponenty w zakresie środowiska produkcyjnego platformy programowej Systemu RPS | W zakresie niezbędnym do realizacji wszystkich funkcjonalności Systemu w ilości niezbędnej do realizacji jego funkcjonalności, obejmujących prawo do instalacji poprawek i nowszych wersji oprogramowania |  | | 41 | Zadanie 36 | Dostarczony, zainstalowany, skonfigurowany System RPS na środowisku produkcyjnym | Dostarczona, zainstalowana, skonfigurowana Kompleksowa wersja Platformy programowej dla środowiska przeznaczonego do prowadzenia pilotażu produkcyjnego obejmująca funkcjonalności realizowane w ramach etapu I-III Umowy. Zadanie nie podlega wycenie a koszty jego realizacji powinny zostać ujęte w ramach zadań związanych z realizacją funkcjonalności dal Etapu II Umowy - zadania 33-35 |  | | 42 | Zadanie 37 | Przeprowadzone szkolenia dla administratorów technicznych, merytorycznych i deweloperów systemu RPS | Określony w załączniku nr 5 do Umowy |  | | 43 | Zadanie 38 | Pilotaż na środowisku produkcyjnym - dostarczony, zainstalowany, skonfigurowany i przetestowany System RPS | Zainstalowana i skonfigurowana Platforma programowa w środowisku produkcyjnym, uruchomienie usług oraz funkcjonalności dostarczonych w ramach Etapu I, II oraz III zgodnie z zakresem określonym w Załączniku nr. 1 oraz ewentualnymi zmianami i modyfikacjami wynikającymi z wniosków zmian zgłoszonych na Etapie II, III Umowy oraz ewentualna migracja danych (gdy wymagana). Przegląd, weryfikacja (w tym z udziałem użytkownika zewnętrznego), aktualizacja w ramach prowadzonego pilotażu produkcyjnego. Przygotowanie i dostawa Raportu z przebiegu pilotażu |  | | 44 | Zadanie 39 | Dostarczona skonsolidowana wersja zaktualizowanej dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej | Określony w Załączniku nr 4 do Umowy |  | | 45 | Zadanie 40 | Dostarczona skonsolidowana wersja oprogramowania Systemu RPS | Określony w Umowie |  | | 46 | **Razem cena za Etap nr III** | | | | | 47 | **Etap nr IV Umowy (udostępnienie produkcyjne usługi ePS) – planowana płatność 27 miesięcy od daty zawarcia Umowy** | | | | | 48 | Zadanie 41 | Aktualizacja dokumentacji Systemu RPS | W zakresie obejmującym produkty dostarczone w ramach Etapu I-IV Umowy |  | | 49 | Zadanie 42 | Dostawa licencji na komponenty platformy programowej Systemu RPS w zakresie objętym wdrożeniem ogólnopolskim | W zakresie wszystkich środowisk Systemu w ilości niezbędnej do realizacji funkcjonalności objętych realizacją w ramach Etapu IV wdrożenia Systemu, obejmujących prawo do instalacji poprawek i nowszych wersji oprogramowania |  | | 50 | Zadanie 43 | Dostawa Systemu RPS wraz z wdrożeniem usługi we wszystkich założonych przez Zamawiającego lokalizacjach, z ewentualną migracją danych | Dostarczona, zainstalowana, skonfigurowana kompleksowa wersja platformy programowej Systemu dla wszystkich środowisk Systemu, obejmująca funkcjonalności i produkty realizowane w ramach Etapów I-IV Umowy oraz ewentualne modyfikacje i zmiany wynikające z Raportu z Przeglądu Prototypu / Przebiegu Pilotażu dla pilotażu produkcyjnego. Zadanie nie podlega wycenie a koszty jego realizacji powinny zostać ujęte w ramach zadań związanych z realizacją funkcjonalności dal Etapu IV - zadania 41-42 |  | | 51 | Zadanie 44 | Dostarczona skonsolidowana wersja zaktualizowanej dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej | Określony w Załączniku nr 4 do Umowy |  | | 52 | Zadanie 45 | Dostarczona skonsolidowana wersja oprogramowania Systemu RPS | Określony w Umowie |  | | 53 | Zadanie 46 | Usługa Utrzymania - I okres (cztery miesiące) | Określony w Umowie |  | | 54 | **Razem cena za Etap nr IV** | | | | | 55 | **Etap nr V Umowy (usługa utrzymania oraz rozwoju Systemu realizowana jest przez okres 48 miesięcy począwszy od dnia odbioru IV etapu, planowany termin odbioru IV etapu – 30.11.2020 r.) - planowana płatność na zakończenie miesiąca następującego po zakończeniu każdego z 8 Okresów Rozliczeniowych** | | | | | 56 | Zadanie 47 | Usługa utrzymania |  |  | | 57 | Zadanie 48 | Usługa utrzymania |  |  | | 58 | Zadanie 49 | Usługa utrzymania |  |  | | 59 | Zadanie 50 | Usługa utrzymania |  |  | | 60 | Zadanie 51 | Usługa utrzymania |  |  | | 61 | Zadanie 52 | Usługa utrzymania |  |  | | 62 | Zadanie 53 | Usługa utrzymania |  |  | | 63 | Zadanie 54 | Usługa utrzymania |  |  | | 64 | Zadanie 55 | Usługa rozwoju (760 osobodni x cena 1 osobodnia) |  |  | | 65 | **Razem cena za Etap nr V** | | | | | 66 | **Razem wartość całkowita Umowy** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |
| *\* Pula osobodni w ramach Usługi Rozwoju może zostać w swobodny sposób rozdysponowana przez Zamawiającego w trakcie realizacji Etapu nr III, IV i V. Tym samym faktyczna kwota płatności za Etap nr III i IV oraz za poszczególne Okresy Rozliczeniowe w Etapie V uzależniona jest od stopnia „wykorzystania” puli w danym etapie / okresie rozliczeniowym. Należy też mieć na względzie, że Zamawiający w ramach realizacji Umowy nie musi rozdysponować całej puli przeznaczonej na Usługę Rozwoju.* | | | | |

W imieniu Wykonawcy:

Oświadczamy, że:

1. zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nr………., akceptujemy jej postanowienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. zobowiązujemy się do zawarcia Umowy, która stanowi Załącznik E do SIWZ w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. w przedstawionej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
4. uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
5. wadium zostało wniesione w dniu … … 2018 r. w formie………………………………………………………….. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na poniższy rachunek bankowy: …………………………………………………………………………………
6. zakres objęty zamówieniem zamierzam wykonać sam. Oświadczam, że niżej wymienionym z nazwy podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

(*część zamówienia powierzona konkretnemu podwykonawcy*).

………………………………………………………………………………

Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy